2. sz. melléklet – A projekt előkészítés (köz)beszerzései, beszerzései

|  | Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés, tevékenység megnevezése) | Rész-ajánlat (Név/ n.a) | Közbeszerzési eljárás típusa | A közbeszerzéshez / beszerzéshez kapcsolódó projekt előkészítés elszámolható költsége(i) (nettó HUF) | Ütemezés [év.hó] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Közbeszerzési /beszerzési dokumentáció kidolgozása | KSz jóváhagyás | Ajánlati felhívás megjelenése (megküldése) | Ajánlatok értékelése (eredmény-hirdetés) | Szerződés-kötés |
| Projektfejlesztésre vonatkozó beszerzések / közbeszerzések |
| 1. | Projektmenedzsment szervezet kiválasztása | n.a. | Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat bekérése | 4 800 000 | 2009.12. | - | 2009.12.* | 2010.01. | 2010.01. |
| 2. | Könyvvizsgáló kiválasztása | n.a. | Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat bekérése | 1.500.000 | 2009.12. | - | 2009.12.* | 2010.01. | 2010.01. |
| 3. | PR szakértő kiválasztása | n.a. | Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat bekérése | 3.200.000 | 2009.12. | - | 2009.12.* | 2010.01. | 2010.01. |
| 4. | Jogi tanácsadói feladatok ellátása | n.a. | Közbeszerzési értékhatár alatti | 1.500.000 | - | - | - | - | 2010.01. |
| 5. | Közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátása | n.a. | Közbeszerzési értékhatár alatti, 3 árajánlat bekérése | 3.000.000 | 2010.01. | - | 2010.01.* | 2010.02. | 2010.03. |
| 6. | A 2. fordulós projektdokumentációval kapcsolatos tervezői, tanácsadási feladatokat elvégző cég kiválasztása | n.a. | Nemzeti rezsim, általános egyszerű közbeszerzési eljárás | 47 000 000 | 2010. 01. | - | 2010.02. | 2010.03. | 2010.04. |

* 3 árajánlat bekérésének időpontja

|  | Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés, tevékenység megnevezése) | Rész-ajánlat (Név/ n.a) | Közbeszerzési eljárás típusa | A közbeszerzéshez / beszerzéshez kapcsolódó projekt előkészítés elszámolható költsége(i) (nettó HUF) | Ütemezés [év.hó] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Közbeszerzési /beszerzési dokumentáció kidolgozása | KSz jóváhagyás | Ajánlati felhívás megjelenése (megküldése) | Ajánlatok értékelése (eredmény-hirdetés) | Szerződés-kötés |
| Megvalósításra vonatkozó beszerzések / közbeszerzések |
| 1. | Beszerzések, kivitelezés | n.a. | Közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás | 1 500 000 000 | 2011.05. | 2011.07. | - | - | - |
| 2. | FIDIC Mérnök (piros könyv) | n.a. | Közösségi rezsim, nyílt közbeszerzési eljárás | 60 000 000 | 2011.05. | 2011.07. | - | - | - |
| 3. | 2. fordulós projektmenedzsment szervezet kiválasztása | n.a. | Nemzeti rezsim, egyszerű közbeszerzési eljárás | 15 000 000 | 2011.05. | 2011.07. | - | - | - |
| 4. | Műszaki ellenőr | n.a. | Nemzeti rezsim, egyszerű közbeszerzési eljárás | 8 000 000 | 2011.05. | 2011.07. | - | - | - |
| 5. | PR szakértő | n.a. | Közbeszerzési értékhatár alatti 3 árajánlat bekérése | 7 500 000 | 2011.02. | - | - | - | - |
| 6. | Független könyvvizsgáló | n.a. | Közbeszerzési értékhatár alatti 3 árajánlat bekérése | 2 500 000 | 2011.02. | - | - | - | - |