Megrendelő									Vállalkozó

ny. száma: MO/34/2010.							ny. száma: ___________

ikt. száma: II/329/2010.							ikt. száma: ___________

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

T a r t a l o m

1./	A szerződés tárgya

2./	Teljesítési határidő

3./	Szerződéses (ajánlati) ár

4./	Elszámolás

5./	Fizetési feltételek

6./	A szerződés teljesítése

7./	Megrendelő kötelezettségei

8./	Vállalkozó kötelezettségei

9./	A felek együttműködése

10./	Jóteljesítési biztosíték, szavatosság

11./	Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés

12./	A szerződés módosítása

13./	Alvállalkozói, erőforrást nyújtó szervezeti szerződések

14./	Felfüggesztés

15./	Vis maior

16./	Meghatalmazott képviselők

17./	Kötbérek, kártérítések

18./	Tájékoztatás a szerződés módosításáról és teljesítéséről

19./	Jogi viták rendezése

20./	A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás

21./	A szerződés hatályba lépése

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amelyet egyrészről

Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61., adószám: 15414959-2-17) képviseli: Hajdú János polgármester (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61., tel.: 06-75/500-565; adószám: 15414959-2-17), mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –,

másrészről

COWI Magyarország – SZAMATERV Konzorcium

Konzorciumvezető neve:	COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.

Címe:				1134 Budapest, Tüzér u. 39-41. 3. emelet

Képviseli:			Lehoczki Zsuzsanna ügyvezető

Adószáma:			11861689-2-41

Telefonszáma:			+36/1/888-0580

Fax száma:			+36/1/88-0780

E mail címe:			cowi@cowi.hu

Konzorcium tagja:		SZAMATERV Kft.

Címe:				7624 Pécs, Hermann Ottó u. 4.

Képviseli:			Szathmáry Magdolna ügyvezető igazgató

Adószáma:			11540421-2-02

Telefonszáma:			+36/72/511-098;+36/72/212-161;+36/72/515-033

Fax száma:			+36/72/212-161

E mail címe:			szamaterv@szamaterv.hu

mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – egyben, mint a KÉ – 2586 /2010 szám alatt a Közbeszerzési törvény szerint lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője

a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek:

1./ A szerződés tárgya

1.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerződés a „Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer” megvalósításához a KEOP-7.1.1.1./09-2009-0005 azonosító számú projektekhez kapcsolódó 2. fordulós pályázati dokumentáció, részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT), költség-haszon elemzés (CBA), környezeti hatásvizsgálat (KHV) és egységes környezethasználati engedély (EKHE) dokumentáció, valamint engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére és az engedélyeztetésekben való tevékeny részvételre az ajánlatkérési dokumentációban (1. sz. melléklet) foglaltak szerint.

1.2 A Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és információk, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a benyújtott ajánlata alapján a szerződés tárgyaként rögzített tanácsadási, szakértési és tervezési munkákat I. osztályú minőségben elvégzi.

1.3 A szerződés tárgyát részletező, alábbi mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- ajánlatkérési dokumentáció					(1. sz. melléklet)

- vállalkozó által benyújtott ajánlat				(2. sz. melléklet)

- számlázási ütemterv						(3. sz. melléklet)

- felelősségbiztosítás(ok)					(4. sz. melléklet)

- jóteljesítési biztosíték meglétének igazolása		(5. sz. melléklet)

- résztvevők, tanácsadók, szakértők és tervezők listája	(6. sz. melléklet)

1.4 A szerződés tárgyaként rögzített tanácsadói, szakértői és tervezési munkákat, dokumentumokat az alábbi példányszámban szállítja le a Vállalkozó:

1.4.1	Részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT):

A KSZ-nek véleményezésre és jóváhagyásra papíralapon a szükséges példányban, Megrendelőnek papíralapon 1 példányban, és elektronikus adathordozón, digitálisan, CD-n 1 példányban .pdf és 1 példányban .doc, .xls, .dwg vagy .dxf kiterjesztésben a pályázati kiírás és az 1. fordulós támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

1.4.2	Költség-haszon elemzés (CBA):

A KSZ-nek véleményezésre és jóváhagyásra papíralapon a szükséges példányban, Megrendelőnek papíralapon 1 példányban és elektronikus adathordozón, digitálisan, CD-n 1 példányban .pdf és 1 példányban .doc, .xls, .dwg vagy .dxf kiterjesztésben a pályázati kiírás és az 1. fordulós támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

1.4.3	Környezeti hatásvizsgálat (KHV) és egységes környezethasználati engedély (EKHE) dokumentáció:

Az engedélyezéshez szükséges példányszámokban + a Megrendelőnek 1 példányban papíralapon és elektronikus adathordozón, digitálisan, CD-n 1 példányban .pdf és 1 példányban .doc, .xls, .dwg vagy .dxf kiterjesztésben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalommal.

1.4.4	Engedélyezési tervdokumentációk:

Az engedélyezési eljárásokhoz szükséges példányszámokban + a Megrendelőnek 1 példányban és elektronikus adathordozón, digitálisan, CD-n 1 példányban .pdf és 1 példányban .doc, .xls, .dwg vagy .dxf kiterjesztésben létesítményenként a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalommal.

1.4.5	Kivitelezési tervdokumentációk:

A kivitelezők és a szállítók kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításához 1 példányban papíralapon (létesítményenként és szakáganként külön-külön, de egy dokumentációban) árazatlan tételes költségvetési kiírással, 1 példány árazott tételes költségvetéssel és elektronikus adathordozón, digitálisan, CD-n 1 példányban .pdf és 1 példányban .doc, .xls, .slo8, .dwg vagy .dxf kiterjesztésben létesítményenként a vonatozó jogszabályokban, előírásokban, Kamarai szabályzatokban meghatározott tartalommal.

    - 2. fordulós pályázati dokumentáció:

A benyújtáshoz szükséges példányszámokban + a Megrendelőnek 1 példányban papíralapon és elektronikus adathordozón, digitálisan, CD-n 1 példányban .pdf és 1 példányban .doc, .xls, .dwg vagy .dxf kiterjesztésben a pályázati kiírás és az 1. fordulós támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

2./ Teljesítési határidő

2.1 Vállalkozó az 1./ pontban rögzített feladatokat

(a munkáknak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott – mind mennyiségi, mind minőségi – és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő elvégzése, és azok Megrendelő általi átvétele)

2011. május 20.

véghatáridővel (kötbér köteles határidő) köteles elvégezni.

2.2 A munka megkezdésének időpontja:				2010. április 12.

3./ Szerződéses (ajánlati) ár

| 2. fordulós projekt dokumentáció | 1.000.000,- Ft |
| --- | --- |
| RMT | 6.000.000,- Ft |
| CBA | 5.000.000,- Ft |
| KHV + EKHE | 5.000.000,- Ft |
| Vízjogi létesítési engedélyezési tervek | 4.000.000,- Ft |
| Építési engedélyezési tervek | 10.500.000,- Ft |
| Kiviteli tervek | 15.000.000,- Ft |
| Összesen nettó: | 46.500.000,- Ft |
| 25 % ÁFA: | 11.625.000,- Ft |
| Mindösszesen: | 58.125.000,- Ft |

azaz ötvennyolcmillió-százhuszonötezer forint.

3.1 A szerződő felek ütemezett fizetésben állapodnak meg. Megrendelő az általa fizetendő szerződéses (ajánlati) ár a számlázási ütemterv (3. sz. melléklet) szerint egyenlíti ki.

3.2 Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéses ár pénzügyi fedezete részben európai uniós KEOP-7.1.1.1./09-2009-0005 azonosító számú pályázaton elnyert támogatásból , részben sajáterőből rendelkezésére áll. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses ár az esetlegesen felmerülő jogdíjakat és egyéb szerzői joghoz fűződő igényeket tartalmazza, Vállalkozó Megrendelővel szemben ilyen további igénnyel nem él.

4./ Elszámolás

A szerződés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik.

A Vállalkozó jogosult 4 részszámlát, illetve a végteljesítéskor végszámlát benyújtani.

Az elvégzett teljesítésről teljesítés igazolást kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét.

5./ Fizetési feltételek

5.1 Megrendelő fizetési kötelezettsége az 1./ pontban meghatározott munkák (jelen szerződésben rögzített minőségben és határidőre történő) teljesítésekor átutalással esedékes a Vállalkozó által kiállított részszámlák és végszámla alapján. A szerződéses (ajánlati) ár tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. és 3. számú mellékletek (az ajánlat és a számlázási ütemterv) tartalmazza.

5.2 A Vállalkozó – tekintettel a Megrendelő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint támogató) képviseletében eljáró Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (mint Közreműködő Szervezet) által kötött KEOP-7.1.1.1/09-2009-0005 azonosító számú támogatási szerződés 4.3 pontjára, valamint a támogatási szerződéshez csatolt ÁSZF 4.2.2 b) pontjára – a vállalkozói díj ellenértékéről a számlát a Megrendelő részére állítja ki.

5.2.1. A szerződés Európai Uniós forrás felhasználásával és a Magyar Állam által támogatott módon valósul meg, a támogatás összesen az elszámolható (nettó) költségek 85 %-át, azaz 39.525.000,- Ft-ot tesz ki, míg a fennmaradó 15 %, azaz 6.975.000,- Ft és a teljes áfa a Megrendelőt terheli.

5.2.2 A Megrendelő az aktuális számla önerő tartalmát és az áfa összeget az igazolt teljesítéstől számított 15 naptári napon belül átutalja az Erste Bank Hungary Nyrt. Paksi Fiókjánál (Paks, Barátság út 1.) vezetett 11992206 - 07500109 - 00000000 számú számlájáról a Vállalkozó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20103411-00003285 számú számlájára.

A számla fennmaradó értékét vagyis a fennmaradó vállalkozói díjat a Közreműködő Szervezet a hozzá beérkezett kifizetési kérelem jóváhagyása után 30 naptári napon belül utalja a Vállalkozó MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20103411-00003285 számú számlájára.

5.3 A számlákat a Vállalkozó 4 példányban (3 példány a Megrendelőnél marad) a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályára a teljesítési határidők napján, vagy az azt követő napon köteles benyújtani.

5.3.1 A számlák határidőn belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó a Megrendelő szerződés számát feltünteti, a teljesítés igazolást mellékeli.

5.4 A számlákon fel kell tüntetni „Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer - KEOP-7.1.1.1/09-2009-0005; 2. fordulós projektdokumentációval kapcsolatos tervezői, tanácsadói feladatok ellátása” szöveget.

5.5 A Megrendelő műszaki előteljesítést elfogad. Előteljesítés esetén a 2. és 3. számú mellékletben megadott műszaki ütemezéshez (mérföldkövek) tartozó részszámla vagy végszámla 2. és 3. számú mellékletben megadott számlabenyújtási határidő előtt, az igazolt teljesítési határidő napján, vagy azt követő napon benyújtható.

5.6 A számlák kifizetésénél a Megrendelőnek alkalmaznia kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Árt) 36/A. § (6) bekezdése alapján a törvény 36/A. §-ában foglalt előírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy Vállalkozó a számla tényleges kifizetése előtt bemutat, átad vagy megküld a Megrendelőnek egy 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást; vagy ha a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a Vállalkozó nem tud a Megrendelőnek a tényleges kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi nemleges („nullás”) együttes adóigazolást bemutatni, vagy nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, Megrendelő az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést.

5.7 Ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és nem juttatja el a nemleges adóigazolást a Megrendelőnek, vagy eljuttatja, de az régebbi mint amit az Art. előír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethető ki.

5.8 Az Art 36/A. § előírásait a Vállalkozó is köteles alkalmazni az alvállalkozójával szemben és ezen tényről köteles az alvállalkozót tájékoztatni.

5.9 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerződéstől bárminemű jogkövetkezmény nélkül elállhat.

5.10 Megrendelő tudomással bír arról, hogy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései értelmében a Vállalkozó a 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek nem teljesülése esetén, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére. Megrendelő ezen körülmény bekövetkezte esetére hozzájárulását adja, hogy pénzforgalmi szolgáltatója a Vállalkozó által kezdeményezett azonnali beszedési megbízásnak eleget tegyen.

5.11 A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni.

6./ A szerződés teljesítése

6.1 Megrendelő és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerződésben vállalt munkák:

-	műszaki vonatkozásban részleteiben teljesítettnek tekintendők, amikor Vállalkozó a munkákat a részteljesítés műszaki tartalmában rögzítetteknek megfelelően elvégezte, teljesítés igazolásuk megtörtént;

- műszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően – mind mennyiségi, mind minőségi értelemben – rendeltetésszerű használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelő átvette;

- pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendők, amikor Megrendelő a végszámlát kifizette (Megrendelő bankszámlája megterhelésének napja).

6.2 A teljesítések igazolása írásban történik.

6.3 A teljesítési igazolás kiadására hiba- és hiánymentes műszaki teljesítés esetében leszállítás napján kerülhet sor.

6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és I. osztályú minőségben elvégzi.

6.5 A 2 fordulós pályázati dokumentáció benyújtását követően az esetleges hiánypótlások teljesítése is a Vállalkozó feladata.

7./ Megrendelő kötelezettségei

7.1 A Megrendelő a Vállalkozónak a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja:

- az előzetes vizsgálati anyagot 1 példányban digitálisan,

- a telekalakítási vázrajzokat 1példányban digitálisan,

- az OAH által kiadott, a projekttel kapcsolatos állásfoglalást.

7.2 Megrendelő garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát.

7.3 Megrendelő a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerződés 5./ pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti.

7.4 Megrendelő a Vállalkozó megkeresésére 5 munkanapon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerződés teljesítése során merülnek fel.

7.5 A Megrendelő lehetővé teszi az érintett ingatlan(ok)ra történő bejutást és folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít az hulladéklerakó üzemeltetőjével és a Megrendelő témafelelőseivel.

7.6 Köteles eleget tenni a 18./ és 20./ pontban meghatározott tájékoztatási, illetőleg adatszolgáltatási kötelezettségének.

8./ Vállalkozó kötelezettségei

8.1 Fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra való alkalmasságra, a jelen szerződésben meghatározott minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a rész- és a véghatáridő maradéktalan betartására.

8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértő és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akiről megállapítják, hogy a jelen szerződés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni.

8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges előrehaladása feleljen meg a számlázási ütemtervben (3. sz. melléklet) foglaltaknak.

8.3.1 Amennyiben Megrendelő megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges előrehaladása nem felel meg az általa előírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelő felszólítására köteles az előrehaladását gyorsító intézkedéseket tenni, a szerződéses ár növelése nélkül.

8.3.2 A 8.3.1 pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minőségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelő fentieken alapuló utasításait, az megfelelő indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a munkát nem olyan ütemben végzi, hogy biztosítsa a meghatározott időre arányos teljesítést.

8.4 A vállalkozás folyamán a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.

8.5.1 Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét.

Amennyiben a Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől.

A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.

8.5 Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minőséget, a szerződés szerinti előrehaladást, a rész- és véghatáridők betartását gátolja, illetve veszélyezteti.

Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható időtartamát.

8.6 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációnak, a Magyar Szabványnak, műszaki előírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelően, I. osztályú minőségben valósítja meg.

Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy előírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek, aki a megfelelő, szükséges intézkedéseket megteszi.

8.7 Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót, erőforrás szervezetet veheti igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

A szerződés keretében elkészült dokumentumok a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A Megrendelő az elkészült dokumentumokat, és az ezek alapján elkészített létesítményeket szabadon átalakíthatja, átépíttetheti. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szerződés keretében elkészült dokumentumok felhasználását, megvalósítását akadályozza, vagy korlátozza. Vállalkozó a szerződés keretében összeállított, elkészített, birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja fel a szerződéstől eltérő célra.

8.8 Vállalkozó a rendelkezik szerződés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítással (4. számú melléklet).

8.9 Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jelen szerződéshez kapcsolódóan folyamatos tájékoztatást nyújtani.

8.10 Vállalkozó köteles képviselőin keresztül részt venni valamennyi olyan eseményen (bizottsági ülés, képviselő-testületi ülés, egyeztetés, stb.), amely a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges.

8.11 A szerződés teljesítése után a Vállalkozónak rendelkezésre kell állnia a hulladékgazdálkodási rendszer - projekt - megvalósításának befejezéséig külön megállapodás alapján.

8.12 Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezeti, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti, a Kincstár, az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek jelen szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, jelen szerződés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

8.13 A Vállalkozónak a 2. fordulós pályázati dokumentáció kidolgozása során teljesítenie kell a Megrendelő által vállalt horizontális célkitűzéseket.

8.14 A Megrendelő a projekt végrehajtásának folyamatában vállalta a környezetvédelmi szempontok és akadálymentesség érvényesítését. Vállalkozónak munkája során erre tekintettel kell lennie. A Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzésekor az elektronikus utat kell előnybe részesítenie a Vállalkozónak.

Megrendelő előírja, hogy a feladat elvégzése során a Vállalkozó köteles a zöldbeszerzés szabályai és az esélyegyenlőség biztosítása szerint eljárni. Ennek során a leszállítandó anyagok papíralapú példányszámát maximum az engedélyezési/jóváhagyási eljárásokhoz szükséges példányszámban kell leszámítani, az ezen felüli példányszámok dokumentálása és leszállítása elektronikus adathordozón történik. A papíralapú példányokat újrahasznosított papírra lehet kidokumentálni.

A szakértői és tervezői anyagokban törekedni kell a környezettudatos szemléletre. Az RMT kötelező tartalmi feladata a másodnyersanyag alkalmazás műszaki és piaci lehetőségeinek, valamint a kivitelezés járulékos környezetterhelést minimalizáló műszaki megoldások vizsgálata, továbbá a tervezett közhasznú építmények akadálymentességének biztosítása és az álláskeresők kivitelezési alkalmazásának előzetes vizsgálata. Az RMT-ben rögzített környezetkímélő műszaki megoldásokat és technológiákat kell a tervezés során műszaki megoldásként választani.

8.15 Esetlegesen felmerülő pótmunka jelen szerződés keretében nem vehető igénybe és nem számolható el. Pótmunka szükségessége esetén a Megrendelő azt új – a Közbeszerzési törvénynek megfelelő eljárás lefolytatása eredményeként – külön, önálló szerződés keretében fogja megrendelni, és az ott rögzített módon fogja elszámolni.

9./ A felek együttműködése

9.1 A szerződés teljesítése során a felek együttműködni kötelesek.

Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van vagy lehet.

9.2 Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselő részére foganatosíthatóak.

Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja.

9.2.1 Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelős.

9.2.2 A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni. Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat is.

9.3 Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - mindegyik fél köteles előzetes értesítés nélkül eljárni.

9.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítésének pénzügyi fedezetét a Megrendelő nagy részben pályázati forrásból biztosítja. Vállalkozó jelen szerződés megszegése miatt az esetlegesen visszatérítendő fenti támogatás és kamatai összegének megtérítésére kötelezettséget vállal, ha a szerződésszegés a Vállalkozónak felróható okból következne be.

10./ Jóteljesítési biztosíték, szavatosság

10.1 Vállalkozó a nettó szerződéses (ajánlati) ár 15 %-nak megfelelő összegű bankgarancia biztosításával teljes körű jóteljesítési biztosítékot bocsát Megrendelő rendelkezésére. A jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot (5. sz. melléklet) (bankgarancia biztosítása esetén a bank által kiadott bankgarancia levél eredeti vagy egyszerű másolati példányát) a jelen szerződés aláírásának napjára keltezetten köteles a Vállalkozó a Megrendelőnek átadni.

10.2 A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező munkát az ajánlatkérési dokumentáció, az ajánlat, a Megrendelő által megadott kiindulási adatok, közbenső adatszolgáltatások és a megrendelői utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelően valósítja meg;

10.2.1 Megrendelő a szavatossági jogait a teljesítés időpontjától a kötelező alkalmassági idő lejártáig érvényesítheti.

11./ Minőségvizsgálat, minőségellenőrzés

11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a szerződésben foglalt munka a szerződés dokumentumainak mennyiségileg és minőségileg megfeleljen.

11.2 Vállalkozó lehetővé teszi a Megrendelőnek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minőségvédelmi és megbízhatósági, az előírt tárgyi, személyi követelmények ellenőrzését.

11.3 Az elvégzett munka minőségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a vitát a szerződő felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi műszaki szakértő vagy a szakértői intézet állásfoglalása az irányadó.

A szakértői díjat az a fél előlegezi meg, akinek a szakértő igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértő igénybevételére sor került.

12./ A szerződés módosítása

12.1 Jelen szerződés módosítása – a vonatkozó előírások szerint – mindkét fél által történő cégszerű aláírással érvényes.

12.2 A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződés módosítására a Közbeszerzési törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint van lehetőség.

13./ Alvállalkozói, erőforrást nyújtó szervezeti szerződések

13.1 Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közreműködését jogosult igénybe venni.

13.1.1 Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része a megjelölt alvállalkozóval nem lenne teljesíthető, Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek megfelel.

13.2	A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók által elvégzett munkák és értékük:

| A közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó alvállalkozók adatai (név, cím): | Munka megnevezése: | Munka nettó értéke (Ft): |
| --- | --- | --- |
| …………………………… | …………………………… | …………………………… |

13.3 A jelen szerződésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerűen kiterjednek.

13.4 Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerződésekbe a jelen szerződésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerűen vonatkozó - követelmények ellenőrzése érdekében betekintést nyerjen.

13.5 A közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érő alvállalkozók által elvégzett munkák:

Munka megnevezése:

Jogi szakértés

Rehabilitációs szakmérnök

13.6 Az erőforrást nyújtó szervezetek által elvégzett munkák:

| Erőforrást nyújtó szervezet adatai (név, cím): | Munka megnevezése: |
| --- | --- |
| …………………………… | …………………………. |

14./ Felfüggesztés

14.1 Megrendelő írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerződés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését.

14.1.1 Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles:

-	a munkát az értesítésben meghatározott időpontban és mértékben azonnal megszakítani;

-	a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerződések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni;

-	valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerződés felfüggesztésére minden ésszerű erőfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelő számára kielégítőek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak;

-	a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerű intézkedést megtenni.

14.2 A szerződés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell.

15./ Vis maior

Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye.

A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.

A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell.

16./ Meghatalmazott képviselők

Megrendelő meghatalmazott képviselője:		Hum Ferenc		műszaki osztályvezető

tel.: 06/75/500-526

telefax: 06/75/500-562

Vállalkozó meghatalmazott képviselője:		Dócsné Balogh Zsuzsanna

Környezetvédelmi és közgazdasági igazgató

tel.: 06/1/888-0580

telefax: 06/1/888-0780

A képviselők jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történő bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását.

Az együttműködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni.

A kijelölt képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással.

A kijelölt képviselők személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás előtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megtenni.

17./ Kötbérek, kártérítések

17.1 Kötbérterhes határidők a számlázási ütemtervben (3. sz. melléklet) rögzített időpontok.

A kötbérterhes határidők megnyílnak többek között, ha a Vállalkozó a rögzített határidőkre a munkák elvégzésének eredményét igazoló tanulmányt, elemzést, terveket és egyéb dokumentumokat, a számlázási ütemtervben szereplő rész műszaki tartalomnak megfelelően nem adja át.

17.2 Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékű kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít.

17.3 Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbért köteles fizetni.

17.3.1 Amennyiben a késedelem - akár a részteljesítés tekintetében is - a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől bármely jogkövetkezmény nélkül elállni.

A Megrendelő az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.

Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelő szerződésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítéséből fakad.

17.4 Kötbér esetén a Megrendelő a szerződéses (ajánlati) ár esedékes részletébe a Közbeszerzési törvényben meghatározott módon beszámíthatja a kötbér összegét.

17.5 A kötbér mértéke:

-	késedelem esetén minden megkezdett nap után 500.000,- Ft, mely a rész- és végteljesítési határidőt követő napon külön bejelentés nélkül esedékes;

-	hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett munkák szerződéses (ajánlati) árára vetített 8 %, mely abban az esetben vethető ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza;

-	lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerződéses (ajánlati) árra vetített 25 %, mely abban az esetben vethető ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethető vissza.

17.6 Megrendelő a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel.

Megrendelő a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is jogosult.

18./ Tájékoztatás a szerződés módosításáról és teljesítéséről

Ha módosításra kerül sor Megrendelő köteles a jelen szerződés módosításáról, továbbá köteles a szerződés teljesítéséről jogszabályban meghatározott módon tájékoztatót közzétenni.

19./ Jogi viták rendezése

19.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést.

Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktől függően a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

19.2.1 Amennyiben a munkák során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a munkákat befolyásolják, az ebből eredő költségek a Megrendelőt terhelik.

20./ A szerződés nyilvánossága, adatszolgáltatás

20.1 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

20.2 A 20.1 pont alól kivételt képez a Vállalkozó által az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta.

20.2.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult korlátozni vagy megtiltani nevének, székhelyének, továbbá olyan adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a közbeszerzési eljárás során bírálati részszempontok alapján értékelésre kerültek, amelyet a Megrendelő az ajánlat elbírálása során döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett, valamint amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörűknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és, hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

21./ A szerződés hatályba lépése

Jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerződés minden egyes oldalát.

Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1.3 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal.

A szerződés csak a mellékletekkel együtt értelmezhető és csak azzal együtt érvényes.

Paks, 2010. április 12.

| Megrendelő |  | Vállalkozó |
| --- | --- | --- |