3. számú melléklet

SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV MŰSZAKI TARTALOMMAL ÉS HATÁRIDŐKKEL

| Számla megnevezése: | A munka elvégzésének és a számla benyújtásának időpontja (év/hó/nap): | Számla értéke (nettó Ft): | Műszaki tartalom: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. RÉSZ - SZÁMLA | 2010. 09. 14. | 9.300.000,- Ft | - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és költséghaszon elemzés (CBA) elkészítése és a továbbtervezésre való alkalmasságról szóló KSZ állásfoglalás Megrendelő általi kézhezvétele, és a Megrendelői példányok átadása. - Környezeti hatásvizsgálat(KHV) és egységes környezethasználati engedély (EKHE) engedélyezési dokumentációjának összeállítása és engedélyezésre való benyújtásról szóló dokumentum Megrendelő általi kézhezvétele, és a Megrendelői példányok átadása. - Engedélyezési tervdokumentációk 50%-os készültsége az ajánlatkérési dokumentációban megadott tervezési feladatok figyelembevételével. |
| 2. RÉSZ - SZÁMLA | 2010. 10. 30. | 7.500.000,- Ft | - Kiviteli tervdokumentációk 50 %-os készültsége az ajánlatkérési dokumentációban megadott tervezési feladatok figyelembevételével. |
| 3. RÉSZ - SZÁMLA | 2011. 02. 02. | 7.400.000,- Ft | - Környezetvédelmi engedély és EKHE Megrendelő általi kézhezvétele. - Engedélyezési dokumentációk Megrendelő általi ellenőrzése, észrevételek Vállalkozó általi átvezetése és szükséges példányszámban történő összeállítása, az engedélyezésre való benyújtásról szóló dokumentum Megrendelő általi kézhezvétele, és a Megrendelő példányok átadása. |
| 4. RÉSZ - SZÁMLA | 2011. 05. 05. | 9.500.000,- Ft | - Építési és létesítési engedélyek Megrendelő általi kézhezvétele. - Kiviteli tervdokumentációk Megrendelő általi ellenőrzése, észrevételek Vállalkozó általi átvezetése és szükséges példányszámban történő összeállítása és átadása. |

| VÉGSZÁMLA | 2011. 05. 20. | 12.800.000,- Ft | A munkák teljes körű 100%-os elvégzése, ezen belül: - Végleges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) és végleges költséghaszon elemzés (CBA) - 2. fordulós (projekt megvalósítására vonatkozó) pályázat benyújtás átadás-átvételi igazolás Megrendelőnek történő átadása. |
| --- | --- | --- | --- |

| Tevékenység/szolgáltatás megnevezése | 2010. év (Ft) | 2011. év (Ft) | Összesen (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II. félév | Összesen | I. félév | Összesen |  |
| 2. fordulós projekt dokumentáció | 0,- | 0,- | 1.000.000,- | 1.000.000,- | 1.000.000,- |
| RMT | 1.000.000,- | 1.000.000,- | 5.000.000,- | 5.000.000,- | 6.000.000,- |
| CBA | 0,- | 0,- | 5.000.000,- | 5.000.000,- | 5.000.000,- |
| KHV + EKHE | 4.000.000,- | 4.000.000,- | 1.000.000,- | 1.000.000,- | 5.000.000,- |
| Engedélyezési tervek | 4.300.000,- | 4.300.000,- | 10.200.000,- | 10.200.000,- | 14.500.000,- |
| Kiviteli tervek | 7.500.000,- | 7.500.000,- | 7.500.000,- | 7.500.000,- | 15.000.000,- |
| Összesen: | 16.800.000,- | 16.800.000,- | 29.700.000,- | 29.700.000,- | 46.500.000,- |

Paks, 2010. április 12.

| Megrendelő |  | Vállalkozó |
| --- | --- | --- |