KEOP-7.1.1.1/09-2009-0005-azonosító számú

Támogatási szerződéshez

Válságkezelési kézikönyv

„Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer”

c. projekt

Paks Város Önkormányzata

7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.

Készítette: Paks Város Önkormányzata

7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.

Tartalomjegyzék

I. Pályázati, előkészítési szakasz………………………………………………………3.

II. Kivitelezési kockázatok……………………………………………………………6.

III. Üzemeltetési, fenntartási kockázatok……………………………………………11.

VI. Összefoglalás……………………………………………………………………15.

A kockázatelemzés során megállapított kockázatok kezelése, elhárítása különféle eszközökkel lehetséges. Ezeket a szervezet átgondolt tevékenységével és amennyiben szükséges a fogyasztók, illetve az érintettek felé történő kommunikációval meg lehet oldani.

Most nézzük ezeket részletesen.

I. Pályázati, előkészítési szakasz

Ebben a szakaszban társadalmi, pénzügyi és egyéb kockázatok merülnek fel.

1.) Elégtelen lakossági támogatás

A projekttel kapcsolatban csökkenhet a lakossági támogatás, negatív vélemények alakulhatnak ki rosszindulatú híresztelések, hírek, nyilatkozatok félreértelmezése következtében. Ennek hatásaként csökkenhet a lakosság, az érintettek általi támogatás a megvalósítással és későbbi üzemeltetéssel kapcsolatban. Mivel a beruházás várhatóan kevés káros, a mindennapi életvitelre nézve kellemetlen körülménnyel jár, cél a környezet védelme, megóvása így a lakossági ellenállás, elégedetlenség bekövetkezésének valószínűsége alacsony.

Ez a probléma megoldható hatékony kommunikációval, PR-tevékenységgel. Ennek érdekében az önkormányzat az előkészítő szakasz során a civil szervezetekkel, véleményvezérekkel felveszi a kapcsolatot véleményük megismerése céljából. Kapcsolatot alakít ki formalizált zöld civil szervezettel, és a társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldásokat alkalmaz. A nyomtatott sajtóban, elektronikus médiában pontos, egyértelmű tájékoztatást nyújt a projekttel kapcsolatban.

Célcsoport: Paks város lakossága, véleményvezérek, civil szervezetek, döntéshozók

Kommunikáció célja:

  - Az érintetteknek bemutatni a projektet,

  - rávilágítani, hogy a környezet védelmét, megőrzését szolgálja

  - a beruházás folyamatos kommunikálása a kezdetétől a végéig, hogy az érintettek megfelelő információkkal rendelkezzenek

Kommunikáció eszközei: Helyi média: rádió, televízió, nyomtatott sajtó

    - A 2. fordulóra benyújtott pályázatot elutasítják

Amennyiben a 2. fordulós pályázat elutasításra kerül nem lehet megkezdeni a beruházást, ami a szeméttelep további működését veszélyeztetheti.

Ezt a kockázatot leginkább gazdasági és műszaki szempontból jól kidolgozott, kellően alátámasztott pályázati anyag benyújtásával lehet csökkenteni.

Ennek teljesítéséhez elengedhetetlen Paks Város Önkormányzatának, a DC Dunakom Kft. szakembereinek, a projektmenedzsmentnek, a tervezőknek, tanulmányíróknak a szoros együttműködése.

Ennek eszközei:

- Folyamatos kapcsolattartás az érintettek között e-mail, telefon útján

- Rendszeres konzultációk, projektmegbeszélések, egyeztetések

- Ezek Emlékeztető és egyéb formában történő dokumentálása

    - Engedélyezési eljárások elhúzódása

A kockázat bekövetkezésének a valószínűsége alacsony, de a kivitelezés kezdési időpontjának kitolódását eredményezheti, amely következtében a megvalósítás késést szenved.

Ennek megelőzéseként az érintettek közötti szoros kapcsolattartás, és együttműködés szükséges. Célja, hogy pontos információk birtokában az eljárás időtartama az útvonaltervben meghatározottnak megfelelően alakuljon, az információcsere, tapasztalatcsere, az igényeknek és törvényi előírásoknak megfelelő tevékenység megvalósítás, az engedélyező szervekkel való korai kapcsolatfelvétel, ezáltal a projekt sajátosságának megfelelő, általuk előírásra kerülő feltételek megismerése, a projektbe történő beépítése.

Eszközei:

- Folyamatos kapcsolattartás az érintettek között e-mail, telefon útján

- Rendszeres konzultációk, projektmegbeszélések, egyeztetések

- Ezek Emlékeztető és egyéb formában történő dokumentálása

- Hatóságokkal történő rendszeres konzultáció

II. Kivitelezési kockázatok

- Rossz időjárási körülmények

A kockázat bekövetkezése elhúzódó kivitelezést eredményezhet, amely késedelmet, esetleges többletköltségeket eredményezhet. Ennek legmegfelelőbb megoldása, hogy a 2. fordulós pályázat megvalósításának ütemtervében a rossz időjárás bekövetkezésének lehetőségével számol a Pályázó a Pályázatíró, és ennek megfelelően kerül ez meghatározásra.

Ehhez természetesen folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás szükséges az érintett felek között: Paks Város Önkormányzata, DC Dunakom Kft., projektmenedzsment, tervezők, tanulmányírók.

Amely eszközei:

- Folyamatos kapcsolattartás az érintettek között e-mail, telefon útján

- Rendszeres konzultációk, projektmegbeszélések, egyeztetések

2.) Baleset, tűzeset, robbanás

Az építkezéseken a munkavédelmi és egyéb előírások betartása ellenére is alacsony valószínűséggel bekövetkezhetnek szerencsétlenség, amely hatása az adott projektre nézve jelentős lehet, mivel a munkatársak elégedetlenségét, jelentős anyagi kárt válthat ki, ennek következtében a beruházás megvalósítása késést szenvedhet.

Ezt a kockázatot megfelelő erőforrásokkal rendelkező, olyan jó felkészültségű kivitelező kiválasztásával lehet csökkenteni, aki megfelelő referenciákkal rendelkezik, valamint pontos közműegyeztetések, együttműködés a katasztrófavédelemmel is csökkentik ennek bekövetkezésének lehetőségét.  Műszaki szempontból körültekintő munkavégzés, baleset megelőzés, felelős műszaki vezető, FIDIC mérnök alkalmazása hozzájárul az ilyen esetek bekövetkezéséhez.

A kockázat bekövetkezése a projekt közbeszerzés folyamata és a későbbi kivitelezés folyamata során csökkenthető.

Eszközei:

- Megfelelő közbeszerzési felhívás elkészítése, bírálati szempontok és ezek értékelésének meghatározása,

- A kivitelezés folyamata során rendszeres konzultációk, megbeszélések az érintett felek közreműködésével

- körültekintő munkavégzés, baleset megelőzés, felelős műszaki vezető, FIDIC mérnök alkalmazása

- Folyamatos kapcsolattartás az érintett hatóságokkal

3.) Az építkezés átmeneti kellemetlen hatásai

Építési beruházás kivitelezése átmenetileg kellemetlen hatásokkal, zajokkal, szagokkal járhat a környék lakosságára nézve. Ez elégedetlenséget eredményezhet, legrosszabb esetben tiltakozáshoz, rosszindulatú híreszteléshez is vezethet.

Megoldása lehet illetve a hatások csökkenthetőek a kivitelezés megfelelő gyakoriságú ellenőrzésével, a megfelelő ütemezésével, az érintettek reakcióinak figyelemmel kísérésével, ügyfélszolgálati iroda hatékony működtetésével, panaszok fogadásával, kezelésével, PR, kommunikáció alkalmazásával.

Eszközei:

- Ügyfélszolgálati iroda működtetése,

- Panaszok szakszerű kezelése, és lehetőség szerint megoldása,

- PR tevékenység folytatása,

- Nyomtatott média, rádió, televízió alkalmazása, fórumok szervezése szükség szerint.

Célcsoport:

- Paks Város lakossága,

- Civil szervezetek, véleményvezetők.

Cél:

- A lakosok folyamatosan értesüljenek a projekt előrehaladásáról, szükségességéről, várható hatásairól.

    - Munkaeszközök, gépek eltulajdonítása, létesítmények rongálása,

vagyon ellen elkövetett bűncselekmény a munkaterületeken

A beruházás megvalósítása során előfordulhat az említett kockázat, amely a kivitelező számára anyagi kárral, technikai erőforrások kiesésével járhat és költségtöbbletet eredményezhet.

E kockázat mérséklésénél szintén a közbeszerzésnek, a kivitelező kiválasztásának lesz kiemelt szerepe, mivel a megfelelő erőforrásokkal rendelkező, jó felkészültségű kivitelezőt kell kiválasztani.

A megvalósítás eszköze pedig a megfelelő kommunikáció a megvalósításban érintett felek között, konzultációk, megbeszélések szervezése, ezeken való részvétel, a kivitelező által vagyonvédelmi cég szolgáltatásának az igénybe vétele.

    - Likviditási problémák, kivitelező fizetésképtelensége,

utófinanszírozás rendszeréből fakadó nehézségek

Ezen kockázat megjelenése a beruházás elhúzódását, késedelmes üzembehelyezést és pénzügyi lezárást eredményezhet. A Pályázó célja ennek elkerülése, a kockázatot főként pénzügyi eszközökkel tudja elkerülni:

- Közbeszerzés során a kiválasztásra kerülő kivitelező anyagi helyzetének a lehetőségekhez mérten lehető legjobb ellenőrzésével,

- Folyószámla hitel ideiglenes igénybevételével,

- Tartalék képzésével.

A probléma kialakulása megakadályozható a kivitelező körültekintő kiválasztása során, amely a közbeszerzési eljárás átgondolt, összehangolt kiírását, lebonyolítását vonja maga után.

Ennek megvalósítása érdekében fontos a rendszeres illetve eseményektől függő megvalósítók közötti együttműködés.

Amely eszközei:

- Folyamatos kapcsolattartás az érintettek között e-mail, telefon útján

- Rendszeres konzultációk, projektmegbeszélések, egyeztetések

- Ezek Emlékeztető és egyéb formában történő dokumentálása

6.) Tervezettnél magasabb beruházási költségek,

nem tervezett műszaki megoldásokat igénylő szituáció,

többletmunka, pótmunka

Ennek a kockázatnak a bekövetkezése többletfinanszírozási igényt von maga után, amely megnöveli a beruházás költségeit.

A megoldásaként a Pályázó a kivitelezővel kötendő szerződésben árgaranciák meghatározását kiköti, és megfelelő felkészültségű kivitelezőt választ. Ennek eljáráson belüli jogszerű megoldásában közbeszerzési szakértő lesz segítségére az önkormányzatnak.

Fontos, hogy az Ajánlati felhívás a kivitelezői tevékenységre, az érintett felek többszörös egyeztetése után legyen megjelentetve.

Ennek eszköze:

- Rendszeres projektmegbeszélések, egyeztetések az érintett felek részvételével

- Nem várt mértékű infláció, gazdasági válsághelyzet

Ennek a kockázatnak a bekövetkezése többletfinanszírozási igényt vonhat maga után. A Pályázó az esetlegesen felmerülő probléma kiküszöbölése céljából a projekt pénzügyi tervezésének folyamata során figyelembe veszi az előre látható inflációs hatásokat, végső esetben felmerülhet a beruházási költségek drasztikus emelkedése esetén a technológia szűkítése.

8.) Projektvezető kiesése a döntéshozatalból

ill. bevont szakértők váratlan kiesése

A kockázat bekövetkezése a feladat-végrehajtás, döntés-előkészítés, döntéshozatal folyamataira nézve jelenthet nehézséget.

A Pályázó jól strukturált munkaszervezettel rendelkezik, valamint a projekt megvalósítására szakértő, tapasztalt cégek kerültek kiválasztásra.

Az esetlegesen felmerülő problémák megoldásának eszközei:

- Helyettesítési rendszer kidolgozása

- Jól megfogalmazott munkaköri leírások

- Jól megfogalmazott megbízási szerződések

- Az érintettek által megfelelő létszámú szakértői csapat bevonása a projektbe.

III. Üzemeltetési, fenntartási kockázatok

1.)  Lakossági és/vagy ipari szennyvízkibocsátás túlzott növekedése

Előfordulhat, hogy aránytalanul megnövekszik a hulladék kibocsátás, ami túlterhelt üzemvitelhez, nem megfelelő ártalmatlanításhoz vezethet.

Ennek a kockázatnak a bekövetkezését a Pályázó a tervezés időszakában kiküszöböli, a várható távlati igényeknek megfelelő kapacitással kerül megtervezésre és kivitelezésre a létesítmény, amely a legmodernebb, az igényeknek legmegfelelőbb és a jogszabályi előírásokat betartó technológiát alkalmazza.

Ennek érdekében gyakorlott, tapasztalt céget bízott meg az önkormányzat a tervezéssel, és rendszeresen tartja vele a kapcsolatot egyeztetések céljából.

2.) Vártnál magasabb üzemelési költségek

A szeméttelep működése során előfordulhat, hogy megemelkednek a működési költségek, ami akár gazdasági hatásoknak (infláció) is betudható. Ennek eredményeként a szolgáltató megemeli a szolgáltatási díjat, ami a fogyasztók számára többletterhet jelent.

A kockázat elhárításaként a szolgáltató folyamatos költségtakarékos üzemvitellel tervezi a működést, illetve ez esetben önkormányzati többlettámogatást kérhet a fogyasztói terhek megnövekedésének kivédésére. Emellett a szolgáltató körültekintő díjtervezést alkalmaz, valamint a díjfizetési hajlandóságot figyelemmel kíséri.

Amennyiben mindenképpen díjat kell emelni, a szolgáltató megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatni fogja ennek okáról, szükségességéről a lakosságot.

Kommunikáció célcsoportja: lakosság, vállalkozások

A kommunikáció során igénybe venni kívánt eszközök:

- Helyi nyomtatott sajtó

- Helyi rádió, televízió

- Fórum szervezése

- Ügyfélszolgálati iroda működési hatékonyságának növelése a munkatársak számára nyújtott tréningekkel, tájékoztatásokkal, ösztönzésükkel

- Amennyiben szükséges egyedi esetkezelések alkalmazása

A kommunikáció tartalma:

- A DC Dunakom Kft. szolgáltatásainak, ennek minőségének, és előnyeinek ismertetése

- A díjemelés okának megnevezése

- Hangsúlyozza, hogy közös érdek a szeméttelep működtetése

- a DC Dunakom Kft. a fogyasztók partnere.

3.) Környezetvédelmi előírások szigorodása

Az üzemeltetés során előfordulhat, hogy a környezetvédelmi hazai illetve uniós előírások változnak, szigorodnak. Ennek következményeként az üzemelési költségek megemelkedhetnek, és hatása fogyasztói többletteher lehet.

Ennek megelőzésére a DC Dunakom Kft. a szeméttelep szennyező hatásának preventív mérséklésével, a rendelkezésre álló korszerű és bővíthető technikával alkalmazkodni tud az előírásokhoz.

Amennyiben technikai fejlesztésre kerül sor a jogszabályoknak való megfelelés érdekében és ennek költségét a DC Dunakom Kft. kénytelen lesz áthárítani a fogyasztókra, a szolgáltató a megfelelő kommunikációs eszközöket fogja alkalmazni a „3.) Vártnál magasabb üzemelési költségek” kockázatnál részletezettek szerint.

4. ) Vártnál alacsonyabb mértékű igénybevételi hajlandóság

A gazdasági hatások, jogszabályi változások következményeként előfordulhat, hogy a DC Dunakom Kft. a költségnövekedést, illetve egy részét át kell hárítsa a fogyasztókra. Ennek hatása lehet a csökkenő igénybevétel, az illegális lerakások számának növelése.

Ennek kezelésére, hatásainak csökkentésére a DC Dunakom Kft. ösztönözni kívánja a szeméttelepen történő lerakást a kommunikáció eszköztárát alkalmazva, illetve saját működését kívánja az új helyzethez igazítani.

Ez utóbbi keretében:

- Árhatósági szigor alkalmazása,

- Üzemeltető általi következetes ellenőrzések megvalósítása,

- Szankcionálás.

Kommunikáció tekintetében:

Kommunikáció célcsoportja: lakosság, vállalkozások

A kommunikáció során igénybe venni kívánt eszközök:

- Helyi nyomtatott sajtó

- Helyi rádió, televízió

- Fórum szervezése

- Ügyfélszolgálati iroda működési hatékonyságának növelése a munkatársak számára nyújtott tréningekkel, tájékoztatásokkal, ösztönzésükkel

- Amennyiben szükséges egyedi esetkezelések alkalmazása

A kommunikáció tartalma:

- A DC Dunakom Kft. szolgáltatásainak, ennek minőségének, és előnyeinek ismertetése

- A díjemelés okának megnevezése

- Hangsúlyozni, hogy közös érdek a szeméttelep működtetése, a rákötések számának növekedése,

- a DC Dunakom Kft. a fogyasztók partnere.

VI. Összefoglalás

A fenti kockázatok bekövetkezésének valószínűsége alacsony illetve közepes, és mindegyik kezelhető, megoldható, illetve bekövetkezése megakadályozható. Erre többféle eszköz áll rendelkezésre:

- Megfelelő tervek elkészítése és engedélyeztetés,

- Közbeszerzés során megfelelő ajánlati felhívás készítése, és a több szempont alapján a legmegfelelőbb kivitelező kiválasztása,

- A lakossággal, civilekkel, véleményvezetőkkel megfelelő kapcsolattartás, kommunikáció,

- A megvalósítók között a megfelelő belső kommunikáció.

Ezek megvalósításához elengedhetetlen a megfelelő külső és belső kommunikáció megvalósítása. Az előbbi a lakosság, civilek és már érintettek irányában történő kommunikációt jelenti, míg a belső kommunikáció a megvalósítók közötti együttműködést, megbeszéléseket takarja.

Az elemzés ezen területek alkalmazásának eszközeit, céljait, gyakoriságát mutatja be, és az esetleges krízishelyzetek esetén ezek kerülnek alkalmazásra.

Paks, 2010. február 15.